| Bước | Việc cụ thể cho buổi Review này |
| --- | --- |
| 1. Chốt mục tiêu và người tham gia | Mục tiêu: xem người dùng có tự kiểm tra được số, link và hiểu cảnh báo không. Mời đủ 3 Stakeholders. |
| 2. Kiểm tra Increment | PBI đã Done: PBI-01, PBI-02, PBI-03. PBI phải nói rõ là chưa Done, kèm điều kiện DoD chưa đạt: - PBI-04 thiếu 2 chức năng đã thống nhất - PBI-05 chưa review chéo |
| 3. Chọn User Journey và người demo | User Journey: Nhập số điện thoại hoặc đường link → Kiểm tra → Xem cảnh báo và lý do → Gửi báo cáo nếu đáng ngờ. Người demo: đại diện nhóm dev |
| 4. Chuẩn bị kỹ thuật | Kiểm tra bản chạy được, tài khoản dùng thử, đường truyền họp trực tuyến. |
| 5. Chuẩn bị trao đổi | Anh, chị có dễ sử dụng chức năng kiểm tra và hiểu nội dung cảnh báo không? Anh , chị muốn cải thiện điều gì để ứng dụng hữu ích hơn? |
| 6. Chia thời gian | Xem lịch trình ở Nhiệm vụ 2. |

Nhiệm Vụ 1:

Nhiệm Vụ 2:

| Thời gian | Hoạt động | Nhận xét và cách sửa |
| --- | --- | --- |
| 0–5' | Product Owner nhắc Sprint Goal. | Phù hợp, giữ nguyên. |
| 5–20' | Product Owner trình diễn cả 5 PBI, giới thiệu PBI-05 là đã hoàn thành. | PO không nên demo cả 5 PBI và giới thiệu PBI-05 là Done khi chưa đủ DoD. Developers demo các PBI đã Done; PBI-04 và PBI-05 phải nói rõ phần chưa hoàn thành. |
| 20–32' | Từng Developer lần lượt báo cáo việc cá nhân mình đã làm. | Không nên để từng Developer báo cáo việc cá nhân vì Review tập trung vào sản phẩm. Thay vào đó, PO và Developers cùng trao đổi với Stakeholders về kết quả Sprint và nhận góp ý. |
| 32–35' | Stakeholders được nói trong 3 phút cuối; Scrum Master chốt góp ý nào sẽ làm ở Sprint sau. | Không nên chỉ dành 3 phút cuối cho Stakeholders hoặc để Scrum Master quyết định góp ý nào sẽ làm ngay. Cần dành thời gian để Stakeholders góp ý, PO ghi nhận và xem xét cập nhật Product Backlog. |

Nhiệm Vụ 3:

| Mã | Góp ý | Cách xử lý |
| --- | --- | --- |
| FB-01 | Anh Phúc: nên có nút hướng dẫn gọi ngân hàng khi người dùng báo đã chuyển tiền. | Ghi vào Product Backlog để Product Owner xem xét cùng PBI-05; chưa hứa làm ngay. |
| FB-02 | Chị Vy: muốn thêm chức năng chia sẻ cảnh báo cho người thân. Việc này nằm ngoài Sprint Goal. | PO ghi nhận chức năng chia sẻ cảnh báo vào Product Backlog, đánh giá mức độ ưu tiên và xem xét ở Sprint sau. Chưa hứa làm ngay. |
| FB-03 | Cô Mai: dán đường link rất dài thì nút "Kiểm tra" bị đẩy ra ngoài màn hình điện thoại (PBI-02). | Developers kiểm tra và sửa lỗi hiển thị nút Kiểm tra trên điện thoại khi đường link quá dài. PO cập nhật lại trạng thái công việc sau khi nhóm đánh giá và xử lý. |